DATATHON ERICSSON 2026

Amazon Q / Kiro Edition

Spec-Driven Development as a Way of Work

Design Document  —  v4.0

Incorpora il feedback Ericsson: Governance, Nozioni fondamentali, MCP policy aziendale

| Versione | 4.0 — Marzo 2026 |
| --- | --- |
| Rispetto a v3 | + Concetti fondamentali, + Governance agenti, MCP policy |
| Format | 3 giornate + Onboarding ampliato ¦ 2 sessioni |
| Partecipanti | 60 totali — 5 team da 6 persone |
| Strumento AI | Amazon Q CLI (Kiro) + IDE Plugin |
| UC totali | 50 — Punteggio basato su qualità metodologica |

# 1. Filosofia e obiettivo del Datathon

La versione precedente del Datathon era centrata sul risultato: portare una piattaforma da prototipo a production-ready. Questa versione sposta il centro di gravità sull'esperienza formativa: imparare a lavorare con Amazon Q e Kiro-CLI come strumenti metodologici reali, non come acceleratori di digitazione.

|  | Principio guida — L'obiettivo principale non è quanti Use Case vengono completati, ma quanto profondamente i partecipanti interiorizzano il Kiro Way of Work: spec-driven development, pipeline agentiche, governance degli agenti, documentazione di prodotto e gestione del knowledge base come pratiche quotidiane. |
| --- | --- |

## 1.1 I cinque pilastri dell'esperienza formativa

|  | Kiro WoW | Lavorare spec-driven: ogni UC parte da requisiti, specifiche formali e criteri di accettazione nella directory .kiro — non da prompt liberi. |
| --- | --- | --- |
|  | Pipeline agentiche | Definire agenti Q specializzati per fasi diverse del ciclo: analisi, proposta di soluzione, implementazione, test, documentazione. |
|  | Governance | Vincolare cosa l'agente può e non può fare: rules/policy di Q, isolation strategy per MCP, controllo umano sulle operazioni agentiche. |
|  | Documentazione | Produrre documentazione di prodotto e di test come output di prima classe, generata e mantenuta in modalità spec-driven. |
|  | MCP interno | Ideare, creare e usare MCP Server per connettere Amazon Q a knowledge base interne al progetto — nessuna dipendenza da server esterni. |

## 1.2 Cosa cambia rispetto a v3

| Aspetto | v3 | v4 (questa versione) |
| --- | --- | --- |
| Concetti fondamentali | Assenti | Nuova §2: agenti, context window, scelta del modello, tool use |
| Governance agenti | Non trattata | Nuova §3: rules/policy Q, tasto 't', isolation MCP, human-in-the-loop |
| MCP Server | Categoria aperta | Solo server interni — nessuna dipendenza esterna per policy aziendale |
| UC-MCP-004 (DB) | Nota generica | Warning governance esplicito + criteri di isolamento |
| Onboarding | Setup tecnico + Kiro intro | + Modulo nozioni fondamentali (20 min) + Modulo governance (30 min) |
| Rubrica — categoria A | Kiro WoW generico | + Criterio governance: documentazione regole d'uso sicuro degli agenti |

# 2. Concetti fondamentali — introduzione nozionistica

Questa sezione viene presentata nella sessione di onboarding prima del DAY 1. L'obiettivo non è formare esperti di LLM, ma fornire il vocabolario minimo indispensabile per lavorare con consapevolezza durante la challenge — capire perché Kiro si comporta in un certo modo, come prendere decisioni informate sulla scelta del modello, e cosa significa operare in modo spec-driven invece che a prompt liberi.

## 2.1 Cosa è un agente AI

| Concetto | Spiegazione operativa |
| --- | --- |
| Agente vs assistente | Un assistente risponde a singole domande. Un agente esegue sequenze di azioni in autonomia: legge file, scrive codice, esegue comandi, decide i passi successivi. Kiro-CLI è un agente. |
| Tool use | La capacità dell'agente di usare strumenti: leggere/scrivere file, eseguire bash, chiamare API esterne (es. un MCP Server). Ogni tool deve essere esplicitamente abilitato — non è implicito. |
| Autonomia e controllo | Più autonomia = più velocità, ma meno prevedibilità. Il tasto 't' (trust) delega completamente il controllo a Kiro. Durante la challenge è utile capire quando usarlo e quando no. |
| System prompt e ruolo | Il comportamento dell'agente dipende dal suo prompt di sistema. Definire bene il ruolo, i vincoli e gli strumenti abilitati è parte del lavoro — non è una configurazione secondaria. |

## 2.2 Context window — cosa è e perché conta

La context window è la quantità di testo che il modello può 'vedere' in una singola elaborazione. Tutto ciò che non è nella context window non esiste per il modello in quel momento.

| Aspetto | Implicazione pratica per la challenge |
| --- | --- |
| Dimensione finita | Un codebase grande non entra tutto nella context window. Kiro gestisce questo con embeddings e retrieval, ma bisogna sapere cosa si sta chiedendo al modello di 'vedere'. |
| Qualità vs quantità | Dare a Q un contesto piccolo e preciso (la spec del UC, il file target) produce risultati migliori che incollare tutto il codebase in un prompt. |
| Steering files | I file .kiro/steering/ servono a questo: fornire contesto permanente e controllato all'agente senza riempire il prompt manualmente ogni volta. |
| Memoria tra sessioni | Il modello non ha memoria. Tra una sessione Kiro e l'altra il contesto si azzera. Il repository — inclusa la directory .kiro — è la 'memoria' persistente del team. |

## 2.3 Scelta del modello — criteri operativi

Amazon Q permette di scegliere il modello sottostante. Non esiste un modello 'migliore in assoluto' — esiste il modello giusto per il tipo di task.

| Tipo di task | Modello consigliato | Razionale |
| --- | --- | --- |
| Analisi codebase, architettura, design | Modello più capace (es. Claude Sonnet/Opus, GPT-4o) | Ragionamento complesso — vale il costo in termini di latenza e token |
| Generazione codice boilerplate, test | Modello veloce (es. Claude Haiku, GPT-4o-mini) | Task ripetitivi e ben definiti — la velocità conta più della profondità |
| Refactoring mirato, bugfix | Modello intermedio | Bilanciamento qualità/velocità — spec chiara compensa un modello meno potente |
| Documentazione da spec | Modello veloce | Il contesto è già strutturato nella spec — il modello deve 'riempire' non 'ragionare' |
| Security analysis, exploit design | Modello più capace | Richiede ragionamento su vulnerabilità e impatti — non delegare a modelli veloci |

## 2.4 Prompt libero vs spec-driven — la differenza pratica

|  | ❌ Prompt libero | ✓ Spec-driven (Kiro WoW) |
| --- | --- | --- |
| Punto di partenza | 'Aggiungi la paginazione ai profili' | requirements.md con: endpoint atteso, parametri, comportamento al limite, criteri di accettazione |
| Output di Q | Codice plausibile, spesso incompleto o inconsistente | Codice aderente alla spec, testabile rispetto agli AC definiti |
| Riproducibilità | Ogni run produce risultati diversi | La spec è il riferimento stabile — il team può iterare in modo controllato |
| Review | Difficile: non c'è un riferimento condiviso | Facile: si verifica il codice rispetto alla spec — la spec è la definizione di 'fatto' |
| Tracciabilità | Nessuna — il prompt sparisce | La spec .kiro rimane nel repo — audit trail dell'intero processo |

|  | Regola operativa — Durante la challenge, se un team non sa come iniziare un UC, la risposta non è 'apri Kiro e chiedi'. La risposta è 'apri requirements.md e scrivi cosa ti aspetti'. La spec viene prima del prompt. |
| --- | --- |

# 3. Governance degli agenti e guardrail

Questa sezione affronta un tema che va oltre la challenge: come usare Amazon Q in modo responsabile e sicuro, anche in ambienti enterprise. Durante il Datathon si lavora in un contesto controllato, ma le scelte metodologiche adottate qui devono essere replicabili in produzione. I team vengono valutati anche su quanto documentano e applicano queste pratiche.

|  | Avviso — Il tasto 't' (trust all) in Kiro-CLI è una tentazione forte: accelera tutto. Ma delega completamente il controllo all'agente. Capire quando usarlo — e quando non usarlo — è una competenza, non una preferenza. |
| --- | --- |

## 3.1 Rules e policy di Amazon Q

Amazon Q permette di definire regole che vincolano il comportamento dell'agente: cosa può fare, cosa non può fare, come deve rispondere in certi contesti. Nel Datathon queste regole vanno documentate nel file .kiro/steering/guardrails.md.

| Categoria di regola | Esempi operativi per la challenge |
| --- | --- |
| Scope del file system | L'agente opera solo sulla directory del progetto — nessun accesso a file esterni, credenziali di sistema o variabili d'ambiente non esplicitate nella spec |
| Operazioni distruttive | Nessun DROP TABLE, nessuna eliminazione di dati reali, nessuna modifica a file di migrazione già applicati senza approvazione esplicita del team |
| Esecuzione di comandi | L'agente può eseguire mvn, docker, git — non può eseguire script arbitrari non presenti nel repository |
| Output di sicurezza | Il codice di exploiting generato per i UC-S-* deve restare confinato alla directory /exploit — non deve essere integrato nel codice applicativo |
| Credenziali e segreti | L'agente non deve scrivere credenziali, token o chiavi in nessun file del repository — solo riferimenti a variabili d'ambiente |

## 3.2 Human-in-the-loop — il controllo sulle operazioni

Il modello di controllo durante la challenge non è binario (tutto autonomo vs tutto manuale). Il team deve definire esplicitamente per ogni tipo di operazione il livello di autonomia concesso all'agente.

| Tipo di operazione | Livello consigliato | Razionale |
| --- | --- | --- |
| Generazione codice da spec | Autonomo (tasto 't' OK) | La spec è il guardrail — Q genera entro i vincoli definiti |
| Scrittura test da criteri AC | Autonomo (tasto 't' OK) | I criteri di accettazione definiscono cosa testare — output verificabile |
| Generazione documentazione | Autonomo (tasto 't' OK) | Output a basso rischio — review post-generazione sufficiente |
| Refactoring di file esistenti | Supervisione — review diff | Modifiche a codice funzionante: il team verifica prima del commit |
| Script di exploiting (UC-S-*) | Supervisione — step by step | Output sensibile: ogni step deve essere revisionato dal team |
| Query su DB via MCP (UC-MCP-004) | Approvazione esplicita | Ogni query deve essere letta e approvata prima dell'esecuzione |
| Operazioni git (commit, push) | Approvazione esplicita | Il team decide cosa va nel repository — Q non fa push autonomi |
| Esecuzione migration Flyway | Approvazione esplicita | Modifiche irreversibili allo schema — mai delegate completamente |

## 3.3 Isolation strategy per MCP Server

I MCP Server connettono Amazon Q a sistemi interni. Questa connessione espande le capacità dell'agente, ma introduce rischi se non gestita correttamente. Per policy aziendale Ericsson, i MCP Server usati nel Datathon devono essere esclusivamente interni — nessuna dipendenza da server o API esterne.

|  | Vincolo — Policy aziendale Ericsson — MCP Server: sono ammessi esclusivamente MCP Server interni che espongono knowledge base proprie del progetto (documentazione, schema DB, metriche applicative). Nessun UC deve richiedere connessioni a MCP Server esterni o API di terze parti. |
| --- | --- |

| Principio | Come si applica nel Datathon | Rilevanza enterprise |
| --- | --- | --- |
| Minimal exposure | Ogni MCP Server espone solo i tool strettamente necessari al UC — nessun tool 'utile ma non richiesto' | In produzione, surface di attacco minima = rischio minimo |
| Read-only default | I MCP Server per documentazione e metriche sono read-only — nessuna scrittura se non esplicitamente richiesta dalla spec | Principio del minimo privilegio |
| UC-MCP-004 — DB access | Le query in linguaggio naturale sul DB sono accettabili nel datathon in contesto H2 — in env enterprise richiedono un layer di validazione, una whitelist di operazioni consentite e audit log | Replicare UC-MCP-004 in produzione su DB reali senza questi controlli è critico |
| Audit trail MCP | Ogni interrogazione al MCP Server viene loggata nella spec .kiro del UC — chi ha chiesto cosa, quando, con quale risposta | In enterprise: audit log è prerequisito per compliance |
| No credenziali nel server | Il MCP Server non deve contenere credenziali hardcoded — usa variabili d'ambiente o il sistema di secrets del progetto | Stessa regola che vale per il codice applicativo |

## 3.4 Come documentare la governance — file guardrails.md

Ogni team deve mantenere aggiornato il file .kiro/steering/guardrails.md durante tutta la challenge. Questo file viene valutato in sede di pitch come parte del criterio Governance nella rubrica.

| Sezione attesa in guardrails.md | Contenuto minimo |
| --- | --- |
| Regole degli agenti | Lista delle regole definite: scope file system, operazioni vietate, output sensibili confinati |
| Livelli di autonomia | Tabella delle operazioni con il livello di controllo scelto dal team (autonomo / supervisione / approvazione) |
| Isolation strategy MCP | Per ogni MCP Server: quali tool espone, se è read-only, come vengono gestite le credenziali |
| Incidenti e decisioni | Log delle situazioni in cui il team ha scelto di non fidarsi dell'output di Q e ha corretto manualmente — con motivazione |

|  | Nota valutazione — Un team che dimostra di aver gestito la governance — anche solo su 2-3 UC — vale più di un team che ha completato più UC senza mai porsi il problema del controllo. |
| --- | --- |

# 4. Kiro Way of Work — il metodo della challenge

Il Kiro Way of Work non è un UC: è il modo in cui tutti gli UC vanno affrontati. I team vengono valutati non solo su cosa producono, ma su come usano Kiro-CLI per produrlo.

## 4.1 Struttura della directory .kiro

| File .kiro | Contenuto atteso |
| --- | --- |
| .kiro/specs/<uc-id>/requirements.md | Requisiti funzionali e non funzionali del UC, in linguaggio naturale strutturato |
| .kiro/specs/<uc-id>/design.md | Proposta di soluzione generata o iterata con Q — architettura, scelte tecniche, impatti |
| .kiro/specs/<uc-id>/tasks.md | Lista task atomici con stato: TODO / IN PROGRESS / DONE |
| .kiro/agents/<nome-agente>.md | Definizione agente Q: prompt di sistema, ruolo, tool abilitati |
| .kiro/steering/project.md | Descrizione progetto, stack, convenzioni — contesto permanente per Q |
| .kiro/steering/guardrails.md | Regole di governance: scope agente, livelli autonomia, isolation MCP (vedi §3) |
| .kiro/steering/security-baseline.md | Lista delle 10 vulnerabilità presenti — contesto per UC-S-* |
| .kiro/strategy.md | Documento di strategia del team — prodotto nella sessione iniziale DAY 1 |

## 4.2 Pipeline agentica — il ciclo di ogni UC

| # | Fase | Come usare Kiro / Amazon Q |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analisi | Kiro legge il codebase con il contesto degli steering files — il team interroga Q prima di toccare il codice |
| 2 | Requisiti | Il team definisce requirements.md con Q come supporto — output: spec con criteri di accettazione |
| 3 | Design | Q genera design.md — il team valuta, itera, sceglie il modello adeguato al task |
| 4 | Governance | Il team aggiorna guardrails.md: scope dell'agente per questo UC, livello di autonomia, eventuali vincoli MCP |
| 5 | Implementazione | Kiro genera il codice a partire dalle spec — il team gestisce il context e approva le operazioni sensibili |
| 6 | Test | Q genera i test a partire dagli AC della spec — non da prompt liberi |
| 7 | Documentazione | Q aggiorna la documentazione di prodotto dalla spec — output incluso nel commit |
| 8 | Review | Il team aggiorna tasks.md, verifica ogni AC, aggiorna guardrails.md con eventuali decisioni prese |

## 4.3 Strategia di attacco — sessione DAY 1 mattina (45 min)

- Analisi del codebase con Kiro — Q genera mappa delle dipendenze, problemi, opportunità

- Scelta dei UC — la strategia è parte della valutazione, non tutti i team devono fare gli stessi UC

- Definizione degli agenti — quali agenti creare, con quali ruoli, strumenti e vincoli di governance

- Scelta del modello — quale modello Q usare per ciascuna tipologia di task (vedi §2.3)

- Setup guardrails.md — definire scope, livelli di autonomia, policy MCP prima di iniziare a lavorare

|  | Nota valutazione — Il documento di strategia (incluso il guardrails.md iniziale) viene valutato. Un team che definisce i propri guardrail prima di iniziare dimostra maturità metodologica. |
| --- | --- |

# 5. Use Case — lista completa (50 UC)

Ogni UC è progettato per essere affrontato con il Kiro Way of Work (§4). La colonna Fase Kiro indica le fasi del ciclo agentico tipicamente coinvolte. Nota: il ciclo in v4 include un passo esplicito di Governance (aggiornamento guardrails.md) per ogni UC.

| BUGFIX 7 | SECURITY 10 | FEATURE 12 | TESTING 9 | DEVOPS 7 | DOC 6 | MCP 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Vincolo — Policy Ericsson — MCP: tutti gli UC-MCP-* utilizzano esclusivamente MCP Server interni al progetto. Nessun UC richiede connessioni a server o API esterne. |
| --- | --- |

| 🔧 BUGFIX — 7 UC ¦ Fix + Spec + Test di regressione con Q |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Titolo | Diff. | h | Fase Kiro | Descrizione |
| UC-B-001 | Fix @EnableJpaAuditing mancante | MEDIUM | 1.0h | Analisi→Spec→Impl | Spec: perché fallisce, come si riproduce, patch + test di regressione |
| UC-B-002 | Fix @EnableAutoConfiguration su Entity | MEDIUM | 1.0h | Analisi→Spec→Impl | Spec con impatto su Spring context e test di verifica |
| UC-B-003 | Fix CustomAuthenticationManager | MEDIUM | 1.0h | Analisi→Spec→Impl | Kiro analizza il flusso, propone soluzione, genera test autenticazione |
| UC-B-004 | Fix BCryptPasswordEncoder multipli | MEDIUM | 1.5h | Analisi→Design→Impl | Spec include analisi DI e test che verificano il fix |
| UC-B-005 | Aggiornamento API Spring Security 6 / jjwt | HARD | 2.0h | Spec→Design→Impl→Test | Migration spec-driven: Q analizza deprecations, genera piano e test |
| UC-B-006 | Refactor JwtUtility da record a @Service | MEDIUM | 1.5h | Design→Impl→Test | Q propone design del service, genera codice e test di regressione JWT |
| UC-B-007 | Rimozione dead code e normalizzazione naming | MEDIUM | 1.5h | Analisi→Spec→Impl | Kiro mappa dead code, propone naming standard, applica via task list |

| 🔒 SECURITY — 10 UC ¦ Fix + Exploit Demo (before/after) + Test automatizzato |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Titolo | Diff. | h | Fase Kiro | Descrizione |
| UC-S-001 | JWT Secret hardcoded + Exploit Demo | MEDIUM | 2.0h | Analisi→Spec→Impl→Test | Fix env-based + tool che dimostra secret exposure prima/dopo. Output exploit in /exploit |
| UC-S-002 | Password esposta in log/API + Exploit Demo | MEDIUM | 2.0h | Spec→Impl→Test | Script che intercepta l'hash prima del fix, verifica assenza dopo |
| UC-S-003 | Endpoint createFirstUser pubblico + Exploit | MEDIUM | 2.0h | Analisi→Spec→Impl→Test | Demo privilege escalation pre-fix, test che la blocca post-fix |
| UC-S-004 | CSRF + Exploit Demo form POST | HARD | 3.0h | Spec→Design→Impl→Test | Pagina HTML attacco CSRF funzionante pre-fix, integrata nel test post-fix |
| UC-S-005 | XSS in profiles.html + Exploit Demo | HARD | 2.5h | Spec→Impl→Test | Script XSS eseguibile pre-fix (payload in username), test Selenium post-fix |
| UC-S-006 | IDOR su edit profilo + Exploit Demo | HARD | 2.5h | Spec→Impl→Test | Script che modifica profilo altrui pre-fix, test che verifica il blocco |
| UC-S-007 | CORS wildcard + cookie insicuri + Exploit | MEDIUM | 2.0h | Spec→Impl→Test | Richiesta cross-origin pre-fix, verifica header corretti post-fix |
| UC-S-008 | Account lockout + Brute Force Demo | HARD | 3.0h | Spec→Design→Impl→Test | Script brute force che funziona pre-fix, test che verifica il blocco dopo N tentativi |
| UC-S-009 | Password policy + Fuzzing Demo | MEDIUM | 1.5h | Spec→Impl→Test | Tool fuzzing accetta password deboli pre-fix, rifiutate post-fix |
| UC-S-010 | Security headers HTTP + Scanner Demo | MEDIUM | 2.0h | Spec→Impl→Test | Output security scanner pre/post con tutti i finding risolti |

| ⚙️ FEATURE — 12 UC ¦ Spec-driven: requirements → design → impl → test → doc |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Titolo | Diff. | h | Fase Kiro | Descrizione |
| UC-F-001 | Global Exception Handler | MEDIUM | 1.5h | Spec→Impl→Test→Doc | Spec error code, Q genera @ControllerAdvice e documentazione API degli errori |
| UC-F-002 | Paginazione e ricerca profili | MEDIUM | 2.0h | Spec→Design→Impl→Test | Spec criteri paginazione, Q propone Pageable + search con test di performance |
| UC-F-003 | Audit Log Service completo | HARD | 3.5h | Spec→Design→Impl→Test→Doc | Spec-driven: entity, service, AOP @Aspect, API, doc utente inclusa |
| UC-F-004 | Password Reset Flow | HARD | 3.5h | Spec→Design→Impl→Test→Doc | Spec flusso email→token→reset, Q implementa e genera doc utente |
| UC-F-005 | Rate Limiting (Bucket4j) | MEDIUM | 2.0h | Spec→Impl→Test | Spec con soglie e comportamento al limite, test automatizzati di verifica |
| UC-F-006 | Dashboard Analytics | EXPERT | 4.0h | Spec→Design→Impl→Test→Doc | Richiede Audit Log — spec include mockup, Q propone architettura |
| UC-F-007 | OpenAPI / Swagger Documentation | MEDIUM | 1.5h | Spec→Impl→Doc | Spec definisce quali endpoint documentare e con quale dettaglio |
| UC-F-008 | RBAC granulare con permessi per azione | EXPERT | 4.0h | Spec→Design→Impl→Test→Doc | Spec formale permessi, Q propone modello e genera migrazione DB + doc |
| UC-F-009 | Pagine di errore custom Thymeleaf | EASY | 1.0h | Spec→Impl→Test | Spec error state UX, Q genera template + test di navigazione |
| UC-F-010 | Notifiche in-app con badge navbar | HARD | 3.5h | Spec→Design→Impl→Test | Spec ciclo notifica completo, Q genera entity/service/JS e test polling |
| UC-F-011 | Validazione input avanzata | MEDIUM | 2.0h | Spec→Impl→Test | Spec include tutti i campi e le regole, Q genera validator in italiano |
| UC-F-012 | Structured logging con correlation ID | MEDIUM | 2.0h | Spec→Impl→Test→Doc | Spec formato log JSON e dizionario campi, documentazione operativa inclusa |

| 🧪 TESTING — 9 UC ¦ Test generati da spec .kiro — non da prompt liberi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Titolo | Diff. | h | Fase Kiro | Descrizione |
| UC-T-001 | Unit test AuthServiceImpl | MEDIUM | 2.0h | Spec→Impl | Q genera test da spec — min 10 casi: login, signup, refresh, logout |
| UC-T-002 | Unit test UserProfileServiceImpl | MEDIUM | 2.0h | Spec→Impl | Q genera test CRUD completo — casi normali, errore e boundary |
| UC-T-003 | Unit test JwtUtility | MEDIUM | 1.5h | Spec→Impl | Q genera test da spec JWT: generazione, validazione, scadenza, token malformato |
| UC-T-004 | Integration test REST API Auth | HARD | 2.5h | Spec→Impl→Review | Q genera @SpringBootTest con MockMvc da spec degli endpoint auth |
| UC-T-005 | Integration test REST API Profiles | HARD | 2.5h | Spec→Impl→Review | CRUD completo con autenticazione reale — Q verifica copertura vs spec |
| UC-T-006 | Test di sicurezza (replay exploit UC-S-*) | HARD | 2.5h | Spec→Impl→Review | Usa gli exploit degli UC Security come test automatizzati — devono fallire post-fix |
| UC-T-007 | JaCoCo con quality gate copertura > 60% | MEDIUM | 1.5h | Spec→Impl | Q configura plugin, soglia e report — build che fallisce se sotto target |
| UC-T-008 | E2E test Playwright + screenshot on failure | EXPERT | 3.5h | Spec→Design→Impl | Spec flusso completo, Q genera script Playwright con evidenze visive |
| UC-T-009 | Test generation da spec .kiro | HARD | 2.5h | Spec→Impl | Q legge spec dei UC completati e genera test mancanti sistematicamente |

| 🐳 DEVOPS — 7 UC ¦ Infrastructure as spec: ogni UC include documentazione operativa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Titolo | Diff. | h | Fase Kiro | Descrizione |
| UC-D-001 | Dockerfile multi-stage build | MEDIUM | 1.5h | Spec→Impl→Test | Spec include target size < 200MB e test di avvio container |
| UC-D-002 | Docker Compose + PostgreSQL + profili Spring | MEDIUM | 2.0h | Spec→Impl→Doc | Spec include tutti i servizi, variabili e istruzioni quickstart nel README |
| UC-D-003 | CI Pipeline (build + test + quality gate) | HARD | 2.5h | Spec→Impl→Test | Q genera workflow GitHub Actions da spec — JaCoCo + fail on threshold |
| UC-D-004 | Health Check custom + metriche Actuator | HARD | 2.0h | Spec→Impl→Doc | Spec definisce metriche attese, Q implementa e genera doc operativa |
| UC-D-005 | Database migration con Flyway | MEDIUM | 1.5h | Spec→Impl→Test | Q genera script da spec schema — ddl-auto=validate in prod |
| UC-D-006 | Multi-environment configuration | EASY | 1.0h | Spec→Impl | Spec include tutti i parametri per ambiente, Q genera i profili |
| UC-D-007 | Monitoring stack Prometheus + Grafana | EXPERT | 3.5h | Spec→Design→Impl→Doc | Spec include dashboard e alerting target, Q genera configurazioni e doc |

| 📄 DOCUMENTATION — 6 UC ¦ Documentazione di prodotto/test come output di prima classe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Titolo | Diff. | h | Fase Kiro | Descrizione |
| UC-DOC-001 | README tecnico spec-driven | EASY | 1.5h | Spec→Doc | Q genera README da steering files: setup, architettura, endpoint principali |
| UC-DOC-002 | Documentazione utente (user guide) | MEDIUM | 2.0h | Spec→Doc→Review | Q genera guida utente da spec feature — sezioni: login, profili, admin |
| UC-DOC-003 | Documentazione API (Swagger + narrative) | MEDIUM | 2.0h | Spec→Doc | Swagger auto-generato + narrative da Q da spec OpenAPI |
| UC-DOC-004 | ADR — Architecture Decision Records | HARD | 2.5h | Analisi→Doc | Q analizza il codebase e produce ADR per le scelte architetturali significative |
| UC-DOC-005 | Test documentation e quality report | HARD | 2.5h | Spec→Doc→Review | Q genera report qualità test da JaCoCo + spec, con analisi gap copertura |
| UC-DOC-006 | Security report completo pre/post fix | HARD | 3.0h | Analisi→Doc | Q produce security report strutturato da analisi exploit + fix — remediation inclusa |

|  | ⚠ Nota enterprise — UC-MCP-004 — avviso governance: le query in linguaggio naturale sul DB sono accettabili nel contesto datathon (H2). In ambienti enterprise la replicazione di questo pattern richiede: whitelist delle operazioni consentite, layer di validazione, audit log completo. I team che documentano questa distinzione in guardrails.md ricevono riconoscimento positivo in fase di valutazione. |
| --- | --- |

| 🔌 MCP — 5 UC ¦ Solo server interni — nessuna dipendenza esterna per policy aziendale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Titolo | Diff. | h | Fase Kiro | Descrizione |
| UC-MCP-001 | Ideazione MCP Server interno | MEDIUM | 2.0h | Analisi→Spec | Il team identifica quali knowledge base interne connettere tramite MCP e ne progetta il server. Solo fonti interne al progetto. |
| UC-MCP-002 | MCP Server per documentazione di prodotto | HARD | 3.0h | Spec→Design→Impl | Server MCP che espone la documentazione interna del progetto come risorsa consultabile da Q. Read-only. |
| UC-MCP-003 | MCP Server per log / metriche Actuator | HARD | 3.0h | Spec→Design→Impl→Test | Server MCP che connette Q ad Actuator/Prometheus interni — Q interroga metriche live. Read-only. |
| UC-MCP-004 | MCP Server per database H2/PostgreSQL | EXPERT | 4.5h | Spec→Design→Impl→Test | ⚠ Query NL su DB interno. Accettabile in contesto datathon H2 — richiede isolation strategy documentata in guardrails.md e approvazione esplicita per ogni query. |
| UC-MCP-005 | Utilizzo MCP in workflow agentico completo | EXPERT | 4.0h | Spec→Design→Impl→Doc | Demo end-to-end: agente Q usa MCP interno per analizzare, modificare e documentare il codice. Governance documentata. |

# 6. Griglia di Valutazione — v4

|  | Aggiornamento v4 — La rubrica è stata aggiornata rispetto a v3: la categoria A (Kiro WoW) include ora un criterio esplicito di Governance degli agenti — documentazione regole d'uso sicuro, livelli di autonomia e isolation strategy MCP. |
| --- | --- |

## 6.1 Categorie principali

| Categoria | Peso | Cosa si valuta |
| --- | --- | --- |
| A. Kiro Way of Work + Governance | 35% | Spec .kiro, uso agenti, tracking progress, scelta modello, pipeline end-to-end, documentazione governance (guardrails.md) |
| B. Qualità degli output | 30% | Codice funzionante, test significativi, documentazione di prodotto, security report |
| C. MCP e Knowledge Base | 20% | Ideazione e implementazione MCP Server interno, uso nella pipeline, qualità dell'isolation strategy |
| D. Presentazione finale | 15% | Chiarezza demo, racconto processo Kiro, evidenza apprendimento, governance discussa nel Q&A |

## 6.2 Dettaglio — A. Kiro Way of Work + Governance (35%)

| Criterio | Indicatori positivi |
| --- | --- |
| Spec .kiro complete | requirements.md + design.md + tasks.md presenti e aggiornati per ogni UC completato |
| Definizione agenti Q | Almeno 1 agente per area di lavoro con ruolo, strumenti e vincoli espliciti |
| Strategia documentata | Documento di strategia prodotto nella sessione iniziale e seguito durante la challenge |
| Scelta del modello | Evidenza di scelte consapevoli sul modello Q per tipologia di task (vedi §2.3) |
| Pipeline completa | Almeno un UC con ciclo completo analisi→spec→design→gov→impl→test→doc documentato |
| Governance — guardrails.md | File presente, aggiornato, con regole agente, livelli di autonomia e isolation MCP |
| Human-in-the-loop | Evidenza di revisioni esplicite su operazioni sensibili — non tutto delegato al tasto 't' |

## 6.3 Dettaglio — C. MCP e Knowledge Base (20%)

| Criterio | Indicatori positivi |
| --- | --- |
| Ideazione documentata | UC-MCP-001 completato: mappa knowledge base interne e proposta architettura MCP |
| MCP Server funzionante | Almeno un MCP Server interno implementato, avviabile e usabile da Q |
| Utilizzo nel workflow | Evidenza di interrogazione MCP da dentro una pipeline agentica Kiro |
| Isolation strategy | guardrails.md include la strategia di isolamento del MCP Server — scope, read-only, credenziali |
| Nota UC-MCP-004 | Se completato: documentazione esplicita della distinzione datathon vs enterprise in guardrails.md |

## 6.4 Penalità

| Penalità | Impatto |
| --- | --- |
| Build che non compila nel branch finale al momento del pitch | −10 pt |
| Feature dimostrata live che non funziona durante la demo | −5 pt per feature |
| Nessuna spec .kiro presente nel repository | −10 pt |
| guardrails.md assente o vuoto | −5 pt |
| Nuova vulnerabilità di sicurezza introdotta rispetto al codebase base | −8 pt per vulnerabilità |

## 6.5 Milestone check

| Checkpoint | Cosa dovremmo vedere | Target % |
| --- | --- | --- |
| Fine DAY 1 mattina | Strategia + guardrails.md iniziale, 3+ spec scritte, bugfix EASY avviati | 15% |
| Fine DAY 1 | Bugfix + Security EASY con exploit demo, agenti definiti con governance | 30% |
| Fine DAY 2 mattina | UC-MCP-001 + isolation strategy, 2+ feature spec-driven, test unit | 50% |
| Fine DAY 2 | MCP funzionante, Security MEDIUM completati, integration test, CI pipeline | 70% |
| Fine DAY 3 | Tutto integrato, security report, doc, guardrails.md completo, demo pronta | 90%+ |

# 7. Agenda delle 3 giornate

## Onboarding — ampliato (pre-evento, da completare prima del DAY 1)

L'onboarding in v4 include due nuovi moduli rispetto a v3: nozioni fondamentali e governance. Entrambi sono prerequisiti per lavorare in modo consapevole durante la challenge.

| Modulo | Contenuto |
| --- | --- |
| Setup tecnico | JDK 17 + Maven + Docker + IDE + Amazon Q CLI (Kiro) + AWS Builder ID — da completare a casa |
| Primo avvio applicazione | Clone repo, mvn spring-boot:run, login admin@elis.org, esplorazione H2 console |
| Nozioni fondamentali (20 min) | Agenti vs assistenti, context window, scelta del modello, prompt libero vs spec-driven — basato su §2 |
| Governance e guardrail (30 min) | Rules/policy Q, tasto 't', isolation MCP, human-in-the-loop — basato su §3 |
| Familiarizzazione .kiro starter | Struttura directory, file di esempio, lettura guardrails.md pre-configurato |

## DAY 1 — Strategia, Governance, Analisi e Fondamenta

| Orario | Attività |
| --- | --- |
| 09:00–09:30 | Kickoff: presentazione metodo Kiro v4, struttura .kiro, governance come pilastro, regole del Datathon |
| 09:30–10:30 | Sessione strategia team: analisi codebase con Q, scelta UC, definizione agenti, setup guardrails.md iniziale |
| 10:30–13:00 | Bugfix + Security EASY — spec .kiro (con governance step), exploit demo, fix, test, commit |
| 14:00–17:00 | Security MEDIUM — spec con exploitation demo, guardrails aggiornato, fix, test automatizzato |
| 17:00–17:30 | Mentoring: review spec .kiro + guardrails.md dei team, feedback su governance adottata |

## DAY 2 — Feature, Testing e MCP

| Orario | Attività |
| --- | --- |
| 09:00–10:00 | UC-MCP-001: ideazione e spec MCP Server interno — isolation strategy in guardrails.md |
| 10:00–13:00 | Feature spec-driven (UC-F-*) + Unit test generati da spec (UC-T-001/002/003) |
| 14:00–16:00 | MCP Server interno: implementazione + Integration test + CI pipeline (UC-D-003) |
| 16:00–17:00 | Feature HARD + test sicurezza (UC-T-006 replay exploit) + aggiornamento guardrails |
| 17:00–17:30 | Mentoring: review pipeline agentiche, MCP isolation, documentazione governance |

## DAY 3 — Documentazione, Integration e Pitch

| Orario | Attività |
| --- | --- |
| 09:00–10:30 | Documentazione: UC-DOC-* + Security Report + finalizzazione guardrails.md |
| 10:30–12:00 | Integrazione finale: merge → main, fix build, E2E test, JaCoCo, review governance |
| 12:00–13:00 | Preparazione pitch: struttura narrativa Kiro WoW + governance adottata |
| 14:00–16:30 | Pitch finale — 15 min/team: demo live + Kiro WoW + governance + Q&A giuria |
| 16:30–17:00 | Awarding e retrospettiva formativa |

|  | Nota giuria — Il pitch finale deve includere una sezione dedicata alla governance adottata: quali regole hanno definito, quando hanno scelto di non usare il tasto 't', come hanno gestito l'isolation del MCP Server. Questo viene valutato nel Q&A dalla giuria. |
| --- | --- |