## Slide 1
Da Prompt Libero a Spec-Driven — Cosa Cambia
Prima: 'Aggiungi questa feature' → output imprevedibile, non verificabile
Dopo: Requirements → Design → Tasks → Codice → Test
💡 Momento Aha: MCP Server sviluppato in 30 minuti, funzionante al primo colpo
La spec ha dato a Kiro il contesto GIUSTO — non tutto il codebase,
ma esattamente quello che serviva.
Wow: sia spec driven con prompt, sia con agent singoli o con agent orchestrator
Risultati in 2,5 giorni: 6 UC completati, 12 vulnerabilità risolte,
4 server MCP interni, 8 agenti definiti.
Stima: diverse settimane di lavoro tradizionale compresse.

## Slide 2
Governance — Controllo senza Burocrazia
✋ Mai usato il tasto 't' (trust all) — sempre human-in-the-loop
✋ Two-step approval sempre attivo per query su database
I guardrails hanno guidato lo sviluppo:
• Nessuna dipendenza senza approvazione
• Credenziali mai nel codice
• Pattern architetturale preservato automaticamente
Non limitano la velocità — prevengono le derive.
Il team mantiene comprensione e controllo su ogni decisione.

## Slide 3
Quando l'AI Sbaglia — E Cosa Abbiamo Imparato
⚠️ Problemi di environment (JDK 25 vs Lombok, porte, path)
→ L'AI non conosce il TUO ambiente — serve supervisione
⚠️ Requisiti mancanti (es: createFirstUser senza check DB)
→ L'AI non inventa business logic — il team la definisce nella spec
⚠️ Qualità variabile per modello
→ Switch da 'auto' a Claude 4.6: output più preciso e completo
Lezione chiave: l'AI amplifica la qualità dell'input.
Spec chiara = codice buono. Spec vaga = bug veloce.

## Slide 4
Due UC a Confronto — Approcci Diversi, Stesso Obiettivo
🔒 UC-S-003 — Endpoint createFirstUser pubblico (Security)
Approccio: manuale spec/prompt + agent in parallelo
→ Spec scritta a mano, poi Kiro implementa fix + exploit demo
→ Confronto diretto: l'agent produce risultato equivalente in 1/10 del tempo
📊 UC-MCP-003 — MCP Metrics Server + Vulnerability Pipeline
Approccio: full agent con pipeline integrata
→ Vulnerability analysis → report pre-fix → bugfix → report post-fix
→ Integrazione Prometheus stats dall'endpoint Actuator dell'app
→ Tutto in tempi rapidissimi: dall'idea al server funzionante
Insight: l'agent eccelle quando la pipeline è chiara e sequenziale.
Il controllo umano serve per validare i requisiti, non per scrivere codice.

## Slide 5
Spec-Driven = Collaborazione Naturale con Git
Le spec nella directory .kiro/ sono file di testo nel repository:
git push → il team condivide requisiti, design, task, guardrails
git pull → ogni membro ha il contesto aggiornato per Kiro
Vantaggi concreti:
• 🤞 Configuration control: ogni decisione è tracciata e versionata
• 👥 Lavoro parallelo: ognuno lavora su UC diversi, la spec è il contratto
• 🔀 Merge senza conflitti: le spec non si sovrappongono al codice
• 📋 Review efficace: si verifica il codice CONTRO la spec, non 'a occhio'
Il repository diventa la memoria condivisa del team E dell'agente AI.

## Slide 6
5 Lesson Learned
1. La spec è il prompt più potente — requisiti chiari vs. prompt complessi
2. Garbage In, Garbage Out (ma molto più velocemente)
3. I guardrails non limitano, guidano — vincoli = coerenza
4. La scelta del modello è una competenza — non esiste 'il migliore'
5. Human-in-the-loop non è un rallentamento — è comprensione
Cosa portiamo a casa: un metodo di lavoro con l'AI
che funziona anche senza AI.